Команда №7, участники команды:  
- Гараева Айсылу  
- Хадыева Элина  
- Якобчук Лада  
- Шакирова Зарина  
- Кузьмина Виктория.

На текущий момент завершены работы по созданию диаграмм, необходимых для формализации структуры и особенностей приложения, а также внесены некоторые корректировки в техническое задание.

Обзор уже проделанной работы по разработке приложения:

1. Создана база данных MongoDB
2. В базу данных загружена информация о точках для посещения, с которыми мы будем работать далее (пока около 100 штук)
3. Разработан черновой вариант верстки главного экрана приложения
4. Продуман основной алгоритм подбора маршрута по заданным параметрам, в связи с чем выдвинуты обновленные требования к базе данных

Вектор текущих работ:

1. Корректировка базы данных
2. Размещение базы данных на общедоступный сервер
3. Создание других визуальных страниц приложения
4. Подключение инструментов карты к главной странице
5. Программирование алгоритма выбора наиболее подходящего маршрута прогулки